PROPOSTA COMERCIAL

Desenvolvimento de Sistema

Cliente Max Prevent Treinamentos eSocial

Blue Ape · blueape.dev

Londrina, 28 de abril de 2026

1. Objetivo

Desenvolvimento de plataforma web para importação, organização e visualização de arquivos XML do eSocial, permitindo à Max Prevent gerenciar informações de múltiplos órgãos públicos (prefeituras, câmaras de vereadores) de forma centralizada e escalável.

A solução visa substituir processos manuais de leitura de XMLs, consolidando dados de centenas de servidores públicos em relatórios organizados por pessoa, mês e tipo de evento, prontos para análise e auditoria.

2. Contexto do Negócio

Com a obrigatoriedade do informe de rendimentos pelo eSocial a partir de 2025, os órgãos públicos enfrentam volume massivo de arquivos XML:

•	Exemplo: prefeitura com 700 servidores × 5 XMLs/mês = 3.500 arquivos mensais

•	XMLs incluem eventos de envio e retorno do governo

•	Necessidade de organização por pessoa, mês e ano para auditorias e consultas

•	Órgãos públicos não podem adquirir sistemas diretamente (exigem licitação)

3. Funcionalidades Previstas

Painel Administrativo — Max Prevent

Gestão de Clientes

•	Cadastro de órgãos públicos (prefeituras, câmaras, autarquias)

•	Criação de logins individuais por órgão

•	Múltiplos usuários por órgão (ex: 1 câmara vs 5 usuários prefeitura)

•	Controle de acessos e permissões

•	Monitoramento de uso (login, atividades, importações realizadas)

Dashboard Executivo

•	Visão consolidada de todos os clientes

•	Estatísticas de uso da plataforma

•	Volume de XMLs processados por período

•	Relatórios de atividade por cliente

Painel Cliente — Órgãos Públicos

Importação de XMLs

•	Upload de arquivos XML individuais ou em lote

•	XMLs já baixados do eSocial (sistema não busca via API)

•	Processamento automático de eventos de envio e retorno

•	Detecção automática de tipo de evento e competência

•	Validação de integridade dos arquivos

Organização e Consulta

•	Visualização por servidor (ex: “O que a Regina recebeu em 2025?”)

•	Consolidação mensal: jan, fev, mar... dez em uma única tela

•	Filtros por período, servidor, tipo de evento

•	Busca por nome, CPF ou matrícula

•	Histórico completo de importações

Relatórios e Exportação

•	Geração de planilha consolidada (Excel)

•	Exportação por servidor, período ou evento

•	Relatórios de rendimentos anuais por servidor

•	Dados organizados: pessoa, competência, tipo de evento, valores

•	Múltiplos formatos de exportação (XLSX, CSV)

Recursos Técnicos

•	Processamento de XML (parsing e validação)

•	Multi-tenancy com isolamento total de dados por órgão

•	Sistema de autenticação e controle de acesso

•	Upload massivo de arquivos

•	Armazenamento seguro em nuvem

•	Interface responsiva (desktop e tablet)

•	Conformidade LGPD (logs de acesso, exportação de dados)

4. Exemplo de Uso

Cenário típico

1.	Prefeitura acessa o sistema com login próprio

2.	Usuário importa XMLs de janeiro a dezembro/2025 da servidora Regina

3.	Sistema processa e organiza: 5+ XMLs por mês × 12 meses

4.	Tela única mostra: “Regina - 2025” com todos os meses lado a lado

5.	Usuário visualiza rendimentos consolidados, eventos de envio e retorno

6.	Exporta planilha Excel com todos os dados organizados

5. Fases do Projeto

Fase 1 — Configuração

Configuração do ambiente, modelagem do banco de dados multi-tenant e estruturação inicial da arquitetura.

Fase 2 — Processamento de XMLs

Desenvolvimento do parser de XMLs do eSocial, validação de estrutura, extração de dados e armazenamento organizado.

Fase 3 — Funcionalidades Core

Implementação de upload, organização por servidor/mês, sistema de busca e filtros, geração de relatórios.

Fase 4 — Interface e UX

Criação das interfaces visuais para ambos os perfis (Max Prevent e órgãos públicos), garantindo usabilidade e experiência fluida.

Fase 5 — Homologação e Implantação

Testes completos com XMLs reais, validação com stakeholders, ajustes finais e implantação em produção.

6. Entregáveis

Ao final do projeto será entregue:

•	Plataforma web funcional (painéis administrativo e cliente)

•	Sistema de autenticação multi-tenant com isolamento de dados

•	Processador de XMLs do eSocial

•	Módulo de geração de relatórios e exportação

•	Banco de dados estruturado e documentado

•	Documentação técnica básica

•	Treinamento com usuários-chave

•	Código-fonte documentado (propriedade do cliente)

7. Itens Fora do Escopo

Esta proposta contempla exclusivamente o descrito acima. Não estão incluídos:

•	Integração com APIs do eSocial ou governo (sistema trabalha com XMLs já baixados)

•	Certificado digital ou autenticação gov.br

•	Comunicação com sistemas de folha de pagamento das prefeituras

•	Infraestrutura (servidores, hospedagem em nuvem)

•	Suporte contínuo pós-implantação (contratar separadamente)

•	Customizações não previstas no escopo

Demandas identificadas nessas categorias poderão ser analisadas e orçadas separadamente.

8. Responsabilidades do Cliente

Para o funcionamento completo da plataforma, o cliente é responsável por:

Infraestrutura em Nuvem

O cliente deve contratar serviço de hospedagem compatível:

•	AWS, Google Cloud, Azure ou similar

•	Servidor com banco de dados PostgreSQL

•	Armazenamento para arquivos XML

Escopo da Blue Ape:

•	Configuração e deploy da aplicação

•	Estruturação do banco de dados

Fora do escopo:

•	Contratação do serviço de nuvem (é do cliente)

•	Custos mensais de hospedagem (são do cliente)

XMLs do eSocial

Os órgãos públicos devem:

•	Baixar XMLs dos seus sistemas de folha ou do portal eSocial

•	Realizar upload dos arquivos na plataforma

O sistema não busca XMLs automaticamente — trabalha apenas com arquivos fornecidos pelo usuário.

9. Investimento

DESENVOLVIMENTO COMPLETO R$ 28.000,00 Pagamento à vista (10% de desconto) ou em até 5 parcelas de R$ 5.600,00 · Vigência: 90 dias

*Prazo de entrega: 90 dias após vencimento da primeira parcela.

| Forma de pagamento | Boleto ou transferência bancária |
| --- | --- |
| Prazo de pagamento | À vista na assinatura ou Entrada + 9 parcelas com vencimento todo dia 05 |
| Impostos e taxas | Inclusos nos valores apresentados |
| Validade desta proposta | 30 dias a partir da data de emissão |

10. Termo de Aceite

À Blue Ape Tecnologia.

Ref.: Proposta Comercial — Desenvolvimento sob Demanda — Max Prevent

Max Prevent Treinamentos eSocial, através de seu representante legal abaixo identificado, manifesta sua concordância com os termos desta proposta comercial, autorizando o início dos serviços conforme a opção selecionada:

| ( ) | Opção 1 — Aceite imediato Aceite formal por assinatura ou confirmação eletrônica, com autorização imediata de início dos serviços. |
| --- | --- |
| ( ) | Opção 2 — Aceite com ordem de compra Aceite formal com emissão paralela de ordem de compra interna. Os serviços poderão ser iniciados antes da conclusão do processo interno. |
| ( ) | Opção 3 — Aceite condicionado Aceite formal com emissão de ordem de compra interna. O início dos serviços fica condicionado à conclusão dos processos internos da empresa. |

Londrina, _____ de _________________ de 2026.

| Responsável — Max Prevent Nome: _______________________________ Cargo: _______________________________ |  | João Pedro Niedziejko — Blue Ape |
| --- | --- | --- |